鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化

保护和修复工程项目管理办法

（征求意见稿）

目  录

第一章  总 则

第二章  管理机构及职责

第三章  工程组织与实施

第四章  工程验收、评估与管护

第五章  档案管理

第六章  监督管理

第七章  附 则

第一章  总  则

第一条 【目的和依据】为规范和加强鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理，确保项目建设质量和效果，根据有关法律法规规章和政策规定，制定本办法。

第二条 【定义】本办法所称鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（以下简称山水工程），是指为恢复和提升鸭绿江重要源流区生态系统功能，经白山市联合通化市申报，财政部、自然资源部、生态环境部通过竞争性评审确定并获得中央财政支持的生态保护修复治理工程。

第三条 【原则】坚持生态优先、绿色发展，坚持自然恢复为主、人工修复为辅，坚持统筹规划、综合治理，坚持问题导向、科学修复的原则，实现生态效益、经济效益和社会效益有机统一，促进经济社会可持续发展。

第四条 【适用范围】本办法适用于财政部、自然资源部、生态环境部确定的《鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案（2023—2025年）》（以下简称《实施方案》）中实施区涉及白山市的全部建设项目。

第二章  管理机构及职责

第五条 【管理体制】山水工程项目实行统一领导、统一协调、分级负责的管理体制。市政府对山水工程项目负总责，山水工程项目实施区涉及的县级人民政府是工程子项目实施的责任主体。

第六条 【议事协调机构】成立山水工程项目工作领导小组，领导小组建立联席会议制度，负责山水工程项目的组织领导与综合协调，研究确定项目实施的重点任务、规划方案、要素保障及其他重大决策。

领导小组下设白山市山水工程项目领导小组办公室（以下简称山水工程办公室），办公室设在市自然资源局。山水工程办公室履行下列职责：

（一）负责《实施方案》实施过程中的协调、指导、检查、监督等工作；

（二）落实山水工程领导小组决议和交办的其他事项，及时报告工程实施进展情况；

（三）组织制定山水工程项目管理办法和有关规章制度；

（四）开展重大问题的调研，提出相关建议和方案，协调解决《实施方案》实施中存在的问题。

第七条 【责任部门的职责】《实施方案》确定的工程子项目责任部门负责工程子项目立项、组织实施、日常监管、竣工验收和落实后期管护；负责组建项目法人，并对项目法人履行下列监督管理职责：

（一）建立对项目法人的考核机制，设定主要考核指标，明确奖惩措施。考核内容应涵盖项目法人和主要负责人的管理行为和项目建设的质量、安全、进度、资金管理等情况。

（二）根据工程实际定期对项目法人及其主要负责人、技术负责人、财务负责人开展考核评价。

（三）通过督查、稽察、暗访等方式，对项目法人履职情况进行监督检查。

第八条 【项目法人的职责】项目法人对工程建设的质量、安全、进度和资金使用负首要责任，承担下列职责：

（一）组织开展初步设计编制、报批等相关工作；

（二）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容，依据有关法律法规和技术标准组织工程建设；

（三）根据工程建设需要组建现场管理机构，任免其管理、技术及财务等重要岗位负责人；

（四）负责办理工程质量、安全监督及开工备案手续；

（五）参与做好征地拆迁、移民安置工作，配合地方政府做好工程建设其他外部条件落实等工作；

（六）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工、咨询和材料、设备等组织招标或采购，签订并严格履行有关合同；

（七）组织施工图设计审查，按照有关规定履行设计变更的审查或审核与报批工作；

（八）负责监督检查现场管理机构和参建单位建设管理情况，包括工程质量、安全生产、工期进度、资金支付、合同履约、农民工工资保障以及水土保持和环境保护措施落实等情况；

（九）负责组织设计交底工作，组织解决工程建设中的重大技术问题；

（十）组织编制、审核、上报项目年度建设计划和资金预算，配合有关部门落实年度工程建设资金，按时完成年度建设任务和投资计划，依法依规管理和使用建设资金；

（十一）负责组织编制、审核、上报在建工程度汛方案和应急预案，落实安全度汛措施，组织应急预案演练，对在建工程安全度汛负责。

（十二）组织或参与工程及有关专项验收工作；

（十三）负责组织编制竣工财务决算，做好资产移交相关工作；

（十四）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位相关档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查；

（十五）负责开展项目信息管理和参建各方信用信息管理相关工作；

（十六）接受并配合有关部门开展的审计、稽察、巡查等各类监督检查，组织落实整改要求；

（十七）法律法规规定的职责及应当履行的其他职责。

第三章  工程组织与实施

第九条 【“四制”管理】山水工程项目建设严格按照国家基本建设程序管理，严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

第十条 【政府投资年度计划】投资主管部门会同责任部门根据批准的《实施方案》将山水工程项目纳入本级政府投资年度计划。

第十一条 【可研报告】责任部门组织编制山水工程子项目可行性研究报告，可行性研究报告中应提出项目法人机构设置方案。可行性研究报告批复后，尽快完成项目法人组建。

可行性研究报告报同级投资主管部门审批，并将可行性研究报告文本及批复文件抄报山水工程办公室。

第十二条 【初步设计】项目法人负责组织编制初步设计及投资概算，报同级投资主管部门审批，并将初步设计和投资概算文本及批复文件抄报山水工程办公室。

第十三条 【技术评估论证】要加强项目前期工作各环节专家论证和公众参与，鼓励引入专业机构开展第三方技术评估论证，对项目技术可行性、措施科学性、经济合理性以及生态效益、社会效益、经济效益等做出全面分析论证，为项目决策提供支撑。

第十四条 【咨询评估】工程可行性研究报告、初步设计及投资概算由投资主管部门依照有关规定委托具有相应资信能力的咨询评估机构进行咨询评估。

第十五条 【项目代建】项目法人可以通过委托代建方式，引入符合相关要求的社会专业技术力量，协助项目法人履行相应管理职责。（《山水工程项目代建制管理办法》另行制定。）

第十六条 【开工前准备】要规范开工前的各项准备工作，确保预算一经下达，即能实际执行，形成实物工作量。其中，涉及用地（林）以及需要开展环境影响评价等的，应当在开工前按相关规定完成审批手续。

第十七条 【工程质量】严格执行工程质量终身责任承诺制。山水工程实施中，建设、勘察、设计、施工、监理单位的法定代表人应当及时签署授权书，明确本单位在该工程的项目负责人。经授权的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理和监理单位总监理工程师应当在工程实施前，签订工程质量终身责任承诺书。

第十八条 【月报制度】实行月报制度。项目法人应当在每月二十五日前将投资计划执行情况和工程实施进展情况，报送山水工程办公室。对工程建设中的重大事项要随时报告。

第十九条 【公示制度】实行公示制度。要利用当地广播、电视、报纸、政府网站等，按规定公开山水工程项目基本信息及设计、施工、监理等单位信息，接受社会监督。

第二十条 【安全生产】建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

第四章  工程验收、评估与管护

第二十一条  【工程验收】实行竣工验收制度。按照“谁立项、谁验收”的原则，责任部门应当依据管理职责，组织开展工程项目验收。

工程验收包括子项目验收和工程整体验收。子项目验收由主管该项目实施的行业主管部门负责。工程整体验收由自然资源部门会同发改、财政、生态环境、林业、水利等部门负责。

第二十二条  【工程评估】建立评估制度。工程整体验收后，山水工程办公室要按照相关管理规定组织项目综合成效评估，从项目决策、项目管理、产出，以及工程实施对自然资源保护利用、生态环境治理改善、生态系统服务功能提升等方面的成效进行综合评估。

第二十三条 【工程管护】建立后期管护制度。工程子项目验收合格后，责任部门要通过签订管护协议，明确管护责任和义务，落实管护责任人和经费，确保工程发挥长期生态、社会和经济效益，实现可持续利用。

第五章  档案管理

第二十四条 【归档范围】山水工程实施前、实施中和竣工验收后形成的各类文件均属于档案范畴。

档案资料要做到系统完整，能够直观反映项目实施的全过程。不仅要有文字记载，同时要有图片影像资料，能够直观反映项目实施过程和工程建设成效。

第二十五条 【制作要求】子项目和工程档案资料应当按照档案行政管理部门和行业主管部门的档案管理要求制作。

第二十六条 【归档要求】资料归档的管理职责、档案用语、归档范围及保管期限、电子档案等可参照DA/T28，并符合行业主管部门有关规定。

第六章  监督管理

第二十七条 【监督检查】山水工程办公室应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对山水工程项目实施情况的监督检查。

第二十八条 【考评通报】建立项目定期考评通报制度。山水工程办公室每月对项目建设进展、资金使用情况进行考评通报。

第二十九条 【行业监管】依据部门职责，有关部门应当按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，加强对山水工程项目和资金的事中事后监管。

第三十条 【配合检查】各参建单位要自觉接受发改、财政、审计等有关部门的检查，积极配合，如实提供资料，对检查提出的问题要及时组织整改，相关部门跟踪督查。

第三十一条 【责任追究】在山水工程项目建设中存在违法行为的，依照国家有关规定追究法律责任。

第七章  附 则

第三十二条 【未尽事宜】本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和国土空间生态修复项目管理的规定执行。

第三十三条 【实施期限】本办法实施期限至完成山水工程综合成效评估。

第三十四条 【解释】本办法由白山市山水工程项目领导小组办公室负责解释。

第三十五条 【施行】本办法自印发之日起施行。